Team Wild Rocket
	Compte rendu de réunion
Client : Association Wild Astronaute		Date : 11/01/2017

Subject : Réunion préparatoire pour la mise en place d’un blog.

Participants présents			Diffusion absents
Elisa	Etcheverry	Cliente
Regis	Millet	Client
Laurent		Team Wild Rocket
Diego		Team Wild Rocket
Zhirail		Team Wild Rocket
Dominique	HA-THI	Team Wild Rocket

Points abordés

N	subject	Who’s in charge / And When	Answer
1	Sujet du blog		Astronomie
2	Contenu du blog		Articles dédié à la Nasa ou à l’astronomie avec des clichés / Une description de l’association sera décrite en page d’accueil
3	Fourniture du contenu (articles et clichés)	E. Etcheverry
4	Budget	E. Etcheverry	1000€
5	Structure du site		Le site ou blog doit arrive sur une page d’accueil, un menu avec un bouton (à définir) home ou accueil, un bouton (à définir) articles pour accèder à une seconde page contenant des articles sélectionnés par le client. / Sur la Page accueil, il y aura aussi un descriptif ou (bouton) pour accèder à un descriptif de l’association. / Et un article ou un accès à un article que l’on pourrait considérer comme princial ou news. / Le site ou blog aura une seconde page d’articles concernant l’astronomie (Nasa ou association). Tous les articles seront associés à une ou plusieurs photos. / Les informations (articles, photos, descriptif de l’association) seront fournies par le client / en bas de page, il y aura les accès habituels aux réseau sociaux et contacts.
6	maquettes	Wild Rocket / / S3	Nous fourniront plusieurs maquettes pour que le client puisse définir la présentation de son site ou blog.
7	Prochaine réunion	S3 / 18 jan 2017 / 16h00	S3 / 18 jan 2017 / 16h00 / à l’association